**健康养生网站建设合同**

甲方：  联系人：  联系电话：

乙方：董联友 联系人：董联友 联系电话：13122707159

1. 乙双方本着诚实信用的原则，就甲方公司将网站给乙方建设事宜，经双方友好协商后，决定签订本合同：

**第一条**：

甲方公司将本网站给乙方建设（具体要求按甲方网站建设通知书为准）,乙方提供建设及技术支持（不含发票）。

**第二条：甲方的权利和义务**：

1. 提供专人与乙方联络。

2. 提供网站所需要的所有资料交给乙方，并保证资料的正确性。

3. 甲方及时支付费用，保证网站的开发费用及时到位。

4. 网站开发所需的服务器租赁软硬件以及其他设备购买相关费用由甲方自行支付

5. 本合同的相关作品、程序、文件源码的版权属甲方所有。

**第三条：乙方的权利和义务**：

1. 提供专人与甲方联络。
2. 按照网站进度要求及时完成网站的开发，同时保证质量。
3. 协助甲方完成所开发网站的实施以及维护。
4. 开发完毕，甲方支付结清剩余尾款后，乙方应将网站的文档、源代码移交甲方。
5. 不得将甲方开发内容及客户信息泄露给第三方。

**第四条**：

乙方承诺严格遵守国家法律法规，保密甲方的有关资料。

**第五条：验收**

乙方将网站完成后，交由甲方进行验收，验收合格视为网站完成。

验收标准为：a.程序正常运行；b网站建设通知书中提到的功能全部实现；c项目按时完成；d文档和源代码齐全。

**第六条：付款方式**

1. 付款时间： 2018-11-17
2. 付款方式：甲方网站须支付乙方的总费用为贰万捌仟贰佰（28200）元，项目正式开始前，须支付乙方定金为项目总额的30%，为捌仟肆佰陆拾（8460）元，项目进行一个月时须追加定金壹万（10000）元，网站完成验收后24小时内须及时支付尾款玖仟柒佰肆拾（9740）元。此上支付方式支持银行卡转账，支付宝转账，现金等方式。

**第七条：维护**

1. 乙方负责网站维护,期限为网站验收后一年内（维护内容包括网站问题解决，微改：网站文字修改，图片替换，字体样式大小修改，网站界面微调，网站样式微改，网站页面错位）；
2. 如网站需要添加额外的新功能、升级需要另外支付费用；
3. 甲方需要委托乙方进行二次开发，甲方应同乙方友好协商，乙方另收开发费用。

**第八条：违约责任**

1. 任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可要求解除本合同并要求对方赔偿损失。
2. 因不可抗力而无法承担责任的一方，应在不可抗力发生的三日内，及时通知对方。
3. 一方因不抗力确实无法承担责任，而造成损失的，不付赔偿责任。本合同称不可抗力是指不可预见、不能克服并且不能避免的客观事件，如自然灾害洪水，地震，火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱及政府行为等。

**第九条：协议开始、延续和终止**

1. 本协议有效为柒拾伍天（注：期限使用大写）2019-2-3
2. 本协议到期，且双方没有续签协议或没有收到甲方次年服务费，本协议终止。
3. 本协议壹式贰份，双方各持壹份，自双方签字、盖章并收到甲方款项后生效。

**第十条：其他未尽事宜**

对本协议未尽事宜或在执行过程中发生争议，双方应本着友好合作精神共同协商解决。其中若有与本协议矛盾之处，以新协议为准。

甲方： 乙方：

日期： 日期：